REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité

UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY

(UGANC)

CAHIER DES CHARGES

Chatbot d'Evaluation des Services Universitaires

Equipe Projet

Développeur 1 - Interface utilisateur (Frontend & Design)

Développeur 2 - Logique applicative (Backend & Données)

Introduction

Contexte et Justification

Objectifs du Projet

Périmètre du Projet

Acteurs et Parties Prenantes

Description Fonctionnelle

Exigences Non Fonctionnelles

Contraintes Techniques

Architecture du Système

Scenarios d'Utilisation

Maquettes et Interfaces

Livrables Attendus

Organisation du Travail (RACI)

Planning Prévisionnel

Gestion des Risques

Critères de Qualité et Tests

Budget Estimatif

Limites du Projet

Perspectives d'Evolution

Conclusion

Annexes

1. Introduction

Dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement supérieur et de la gouvernance académique, la transformation digitale s'impose comme un levier stratégique incontournable. L'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), soucieuse d'optimiser l'expérience de ses étudiants et la qualité de ses infrastructures, souhaite se doter d'un outil numérique performant permettant de collecter, centraliser et analyser les avis de la communauté estudiantine de manière systématique et transparente.

Le présent document constitue le cahier des charges officiel pour la conception et le développement d'un Chatbot d'évaluation des services universitaires. Ce système conversationnel vise à offrir une interface intuitive et accessible, permettant aux étudiants de partager leurs retours d'expérience sur divers aspects de la vie universitaire, tout en fournissant a l'administration des données structurées et exploitables pour la prise de décision.

2. Contexte et Justification

2.1 Problématique détaillée

Actuellement, les mécanismes d'évaluation des services et des enseignements au sein de l'UGANC reposent majoritairement sur des formulaires papier occasionnels ou des retours verbaux informels. Ce mode de fonctionnement engendre plusieurs dysfonctionnements :

Données non structurées : les avis collectes sont disparates et difficiles à compiler.

Lourdeur administrative : le traitement manuel des évaluations est chronophage et source d'erreurs.

Faible taux de participation : les méthodes traditionnelles ne motivent pas les étudiants à s'exprimer, faute de praticité.

Absence de suivi : les retours sont rarement exploités à des fins d'amélioration continue en raison de la difficulté d'analyse.

2.2 Enjeux stratégiques pour l'UGANC

La mise en place de ce Chatbot s'inscrit dans le plan stratégique de modernisation de l'institution. Elle répond à un besoin de gouvernance par la donnée, visant à évaluer objectivement les performances des différents départements (pédagogiques, administratifs, techniques) et à allouer les ressources de manière optimale.

2.3 Bénéfices attendus

L'outil permettra de cartographier la satisfaction globale, d'identifier rapidement les points de friction (par exemple : problèmes d'infrastructure dans une faculté spécifique) et de renforcer le sentiment d'écoute et d'appartenance des étudiants envers leur institution.

3. Objectifs du Projet

3.1 Objectif général

Développer et déployer un agent conversationnel (Chatbot) web permettant de digitaliser, structurer et automatiser l'évaluation des différents services et facultés de l'UGANC par les étudiants.

3.2 Objectives specifies (method SMART)

Collecter : recueillir l'avis d'au moins 30% de la population étudiante active dès le premier mois de déploiement.

Structurer : classer 100% des réponses de manière automatique selon le service ou la faculté évaluée.

Analyser : fournir à l'administration un tableau de bord calculant les moyennes de satisfaction en temps réel.

Exporter : permettre l'exportation des données sous format CSV/Excel en moins de trois clics pour des analyses approfondies.

4. Périmètre du Projet

4.1 Périmètre fonctionnel inclus

Le système couvre exclusivement l'évaluation standardisée des grandes structures de l'université. Le Chatbot guidera l'étudiant à travers un flux prédéfini pour attribuer une note (sur 5) et laisser un commentaire texte court.

4.2 Perimeter exclude (hors-scope)

Evaluation nominative et détaillée de chaque professeur individuellement (pour des raisons éthiques et de complexité dans cette V1).

Traitement automatique du langage naturel (NLP) avec IA avancée pour l'analyse sémantique des commentaires libres.

Système de messagerie instantanée avec des agents humains.

4.3 Structures et services evalues

| Facultes et Instituts | Criteres evalues (services transverses) |
| --- | --- |
| Faculte des Sciences | Qualite globale des enseignements |
| Faculté des Sciences et Techniques de la Sante | Accrual et solarize administrative |
| Institut Polytechnique | Infrastructures (amphis, salles, sanitaires) |
| Centre Informatique | Ressources de la bibliotheque |
| Institut de Chemin de Fer | Services informatiques et connectivite |

5. Acteurs et Parties Prenantes

Le tableau suivant identifie les différents acteurs interagissant directement ou indirectement avec le système :

| Acteur | Role et interactions attendues |
| --- | --- |
| Etudiant (utilisateur final) | Accède a l'application web, interagit avec le Chatbot, attribue des notes et saisit des commentaires. |
| Administration / Rectorat | Consulte le résume des évaluations, télécharge les rapports (CSV/Excel) pour l'analyse décisionnelle. |
| Chefs de Services / Doyens | Utilisent les résultats exportes pour mettre en place des actions correctives au sein de leur entité. |
| Equipe de Development | Assure la conception, le codage, les tests et le déploiement du prototype. |
| Encadrant academies | Valide la conformité du cahier des charges et la qualité technique du livrable final. |

6. Description Fonctionnelle

6.1 Liste des fonctionnalités clés

Les fonctionnalités attendues du système sont recensées ci-dessous :

F1. Interface de discussion : affichage type messagerie avec bulles de dialogue.

F2. Menu de sélection : présentation sous forme de boutons rapides des facultés à évaluer.

F3. Questionnaire dynamique : enchainement séquentiel des questions (note de 1 à 5).

F4. Saisie de commentaires : champ textuel optionnel en fin d'évaluation.

F5. Enregistrement local : sauvegarde des réponses structurées via Local Storage (format JSON).

F6. Module d'administration (version basique) : page web dédiée pour visualiser les statistiques globales.

F7. Calcul de moyennes : agrégation automatique des notes par service.

F8. Fonction d'exportation : bouton permettant de générer un fichier .csv des données stockées.

6.2 Cas d’usage : Evaluer un service

L'étudiant lance l'application. Le Chatbot affiche un message de bienvenue.

Le Chatbot propose la liste des facultés. L'étudiant clique sur Institut Polytechnique.

Le Chatbot demande : sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les infrastructures ?

L'etudiant selectionne 4.

Le processus se répète pour les autres critères.

A la fin, l'étudiant saisit un commentaire libre.

Le système confirme l'enregistrement et remercie l'utilisateur.

7. Exigences Non Fonctionnelles

Ergonomie (UI/UX) : interface épurée, intuitive et familière, rappelant les applications de messagerie standards. Droit etre 100% responsive (smartphones, tablettes et PC).

Performance : le temps de réponse du Chatbot entre chaque interaction doit etre inferieur a 500 millisecondes.

Disponibilite : etant base sur des technologies client (HTML/JS), le système doit etre fonctionnel des le chargement de la page, sans dépendre d'appels serveurs complexes pour la V1.

Compatibilité : fonctionnement garanti sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en version mobile et desktop.

Maintenabilité : le code JavaScript doit être modulaire, commente, et les questions du Chatbot doivent être stockées dans une structure de données facile à modifier.

Accessibilité : respect des bonnes pratiques d'accessibilité web (contraste, taille de police, navigation clavier).

8. Contraintes Techniques

Ce projet s'inscrivant dans une phase de prototypage rapide, la pile technologique (stack) est délibérément allégée :

| Composant | Technologie / Langage | Justification |
| --- | --- | --- |
| Structure et contenu | HTML5 | Standard web universel, semantique. |
| Style et mise en page | CSS3 / Bootstrap | Assure le responsive design et l'esthétique. |
| Logique applicative | JavaScript (ES6+) | Gestion du DOM, flux conversationnel sans rechargement. |
| Base de donnees (prototype) | LocalStorage / JSON | Stockage cote client sans Backend pour la phase de test. |
| Exportation | API JavaScript (Blob) | Génération dynamique de fichiers CSV cote client. |

9. Architecture du Système

L'architecture de cette première version est orientée Client-Side. Le flux schématique se présente en quatre couches successives :

+-----------------------------------+

|     UTILISATEUR (Etudiant)        |

|     Mobile ou Desktop             |

+-----------------------------------+

|

v

+-----------------------------------+

|   INTERFACE WEB (UI)              |

|   HTML5 / CSS3 / Bootstrap        |

+-----------------------------------+

|

v

+-----------------------------------+

|   MOTEUR CHATBOT                  |

|   JavaScript ES6+                 |

|   - Logique d'etat                |

|   - Validation des saisies        |

+-----------------------------------+

|

v

+-----------------------------------+

|   STOCKAGE LOCAL                  |

|   Local Storage (format JSON)      |

+-----------------------------------+

|

v

+-----------------------------------+

|   AFFICHAGE / EXPORT CSV          |

+-----------------------------------+

10. Scenarios d'Utilisation

10.1 Scenario 1 : Etudiant qui evalue un service

L'étudiant ouvre l'application web du Chatbot dans son navigateur.

Le système affiche un message d'accueil et demande quel service évaluer.

L'étudiant choisit le Centre Informatique.

Le Chatbot pose une série de questions notées de 1 à 5.

L'étudiant répond et ajoute un commentaire libre.

Les réponses sont enregistrées dans le Local Storage.

Un message de remerciement clôt la session.

10.2 Scenario 2 : Administration qui consulte les résultats

Un membre de l'administration ouvre la page Tableau de bord administrateur.

Le script JavaScript lit les données du Local Storage.

Le système calcule la moyenne des notes par service et l'affiche.

L'administrateur clique sur Exporter en CSV.

Un fichier resultats_uganc.csv est télécharge.

11. Maquettes et Interfaces

L'interface principale sera divisée en deux vues majeures :

Vue Utilisateur (Chatbot) : en-tête avec le logo UGANC et le titre Assistant Evaluation. Une zone principale d'affichage des messages, avec bulles distinguant l'utilisateur du bot. Une zone de saisie en bas avec des boutons de choix rapides (1 à 5) apparaissant dynamiquement.

Vue Administrateur (Tableau de bord) : page sobre présentant des cartes d'indicateurs (KPI) : nombre total d'avis, note moyenne globale. Un grand tableau détaillant les notes par faculté et les derniers commentaires. Un bout on d'action primaire Exporter (CSV).

12. Livrables Attendus

| Livrable | Description | Criteres d'acceptation |
| --- | --- | --- |
| Code source | Ensemble des fichiers HTML, CSS et JS. | Code propre, commente, exempt d'erreurs consoles. |
| Prototype fonctionnel | Chatbot déployé localement ou sur un serveur de test (ex : GitHub Pages). | Le flux de questions va jusqu'au bout ; les données sont sauvegardées. |
| Module export | Fonctionnalite d'export CSV. | Fichier CSV génère lisible sous Excel sans problème d'encodage. |
| Documentation | Manuel utilisateur et guide de déploiement. | Document clair expliquant l'utilisation et la récupération des données. |

13. Organisation du Travail (Matrice RACI)

Legende : R = Realise, A = Approuve, C = Consulte, I = Informe.

| Tache | Developpeur 1 (UI/UX) | Developpeur 2 (Logique) | Encadrant |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception des maquettes | R | C | A |
| Integration HTML/CSS | R | C | I |
| Developpement du moteur JavaScript | C | R | I |
| Gestion du stockage et de l'export | I | R | I |
| Tests et debogage | R | R | A |

14. Planning Previsionnel

Le projet est planifié sur une durée totale de neuf jours ouvres, répartis en six phases successives :

| Phase | Tache | Duree | Jours |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse du besoin et rédaction du CDC | 1 jour | J1 |
| 2 | Conception interface et maquettes | 2 jours | J2 - J3 |
| 3 | Integration web (HTML / CSS) | 2 jours | J3 - J4 |
| 4 | Développement de la logique Chatbot (JS) | 3 jours | J4 - J6 |
| 5 | Système de résultats et tableau de bord | 2 jours | J6 - J7 |
| 6 | Tests, corrections et documentation | 2 jours | J8 - J9 |

15. Gestion des Risques

| Risque identifie | Probabilite | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Perte de données (vidage du cache local) | Elevee | Fort | Avertir l'administration d'exporter régulièrement les données ou implémenter une alerte préventive. |
| Incompatibility sur vieux navigateurs | Moyenne | Moyen | Utiliser du JavaScript standard et un CSS conservateur. |
| Depassement des delais (9 jours) | Faible | Moyen | Prioriser les fonctionnalités vitales ; reporter le design avance. |
| Faible adoption par les étudiants | Moyenne | Fort | Communication ciblée, ergonomie soignée, accès via QR code sur les campus. |

16. Critères de Qualité et Tests

La validation du projet passera par une série de tests rigoureux destines à garantir la qualité, la robustesse et l'utilisabilité du système livre :

Tests unitaires : vérification de la fonction de calcul des moyennes (par exemple : 5 + 4 + 3 divise par 3 doit retourner exactement 4.0).

Tests d'intégration : vérifier que les choix de l'utilisateur dans l'interface alimentent correctement le Local Storage au bon format JSON.

Tests utilisateurs (UAT) : faire tester le prototype par un panel de cinq étudiants pour valider la fluidité du dialogue et la compréhension des questions.

Tests de compatibilité : vérification sur Chrome, Firefox, Safari et Edge ainsi que sur smartphone et desktop.

Tests de performance : vérification du temps de réponse inferieur a 500 ms entre chaque interaction.

17. Budget Estimatif

Le projet étant réalisé dans un cadre académique avec des outils open source, le budget reste très limité. Le tableau ci-dessous présente une estimation indicative des ressources humaines et matérielles.

| Poste de depense | Estimation | Observation |
| --- | --- | --- |
| Ressources humaines (2 développeurs x 9 jours) | Pro bono / academique | Travail des étudiants dans le cadre du projet. |
| Encadrement academique | Inclus dans la charge d'enseignement | Suivi par l'encadrant designe. |
| Logiciels et frameworks | 0 GNF | 100% open source (HTML, CSS, JS, Bootstrap). |
| Hebergement de demonstration | 0 GNF | GitHub |
| Materiel (ordinateurs personnels) | Existant | Matériel déjà disponible cote équipe projet. |

18. Limites du Projet (Version 1.0)

Il est important de souligner que cette version initiale constitue un prototype (Proof of Concept). Ses limites principales sont les suivantes :

Stockage volatil : le Local Storage est lie au navigateur. En l'absence de base de données distante, le système ne peut pas centraliser automatiquement les données de plusieurs utilisateurs différents en temps réel.

Absence d'authentification : toute personne possédant le lien peut soumettre un avis, et un même utilisateur peut potentiellement voter plusieurs fois.

Intelligence basique : le bot suit un arbre de décision strict (règles prédéfinies) et ne comprend pas le langage naturel libre.

Pas d'analyse sémantique : les commentaires libres ne sont pas catégorisés automatiquement.

19. Perspectives d'Evolution

Ce projet pose les bases d'un système appelé à évoluer par paliers successifs :

Version 2.0 (court terme) : intégration d'un Backend (Node.js ou PHP) et d'une base de données relationnelle (MySQL / PostgreSQL) pour une centralisation sécurisée des données de tous les étudiants.

Version 3.0 (moyen terme) : interconnexion avec le système d'authentification de l'UGANC (SSO) pour garantir l'unicité des votes (un étudiant = une évaluation).

Version 4.0 (long terme) : intégration d'intelligence artificielle (IA) pour l'analyse de sentiment (NLP) afin de catégoriser automatiquement les commentaires libres en positifs, neutres ou négatifs.

Version 5.0 (vision) : application mobile native et intégration au système global d'information universitaire.

20. Conclusion

Le projet de Chatbot d'Evaluation des Services Universitaires de l'UGANC représente une opportunité majeure de moderniser la gouvernance de l'établissement par la collecte intelligente de données. En proposant une solution numérique simple, interactive et accessible, ce projet ambitionne de redonner la parole aux étudiants tout en dotant l'administration d'un outil d'analyse décisionnelle précieux.

Bien qu'initie sous forme de prototype, son architecture logicielle est pensée pour s'intégrer, à terme, dans l'écosystème numérique global de l'université. Ce cahier des charges constitue ainsi le socle de référence pour le pilotage, le développement et la validation du projet, tout en ouvrant la voie à des évolutions ambitieuses au service de la qualité de l'enseignement supérieur en Guinée.

21. Annexes

21.1 Glossaire des termes techniques

Chatbot : programme informatique simulant une conversation avec un utilisateur humain.

Local Storage : technologie web permettant de stocker des données directement dans le navigateur de l'utilisateur.

JSON (JavaScript Object Notation) : format léger de représentation des données, facile à lire pour les humains et les machines.

CSV (Comma-Separated Values) : format de fichier texte simple utilise pour stocker des données tabulaires.

UI / UX : Interface Utilisateur / Experience Utilisateur.

SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini.

RACI : matrice de responsabilités (Réalise, Approuve, Consulte, Informe).

KPI: indicateur clé de performance (Key Performance Indicator).

21.2 References

Documentation officielle HTML5, CSS3 et JavaScript (Mozilla Développer Network).

Documentation Bootstrap 5 - https://getbootstrap.com.

Norme ISO/IEC 25010 - Qualité des produits logiciels.

Guide méthodologique de rédaction d'un cahier des charges fonctionnel (AFNOR).

21.3 Signatures approbation

| Maitrise d'Ouvrage (UGANC) | Maitrise d'Oeuvre (Equipe Projet) | Encadrant Academique |
| --- | --- | --- |
| Nom : Fonction : | Nom : Fonction : | Nom : Fonction : |
| Date : Signature : | Date : Signature : | Date : Signature : |